采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：泾县城市运营发展有限公司提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优服务方案，且此方案须经评审委员会评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系，或接受答疑截止时间前联系采购人和代理机构，否则视同理解和接受，供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

5、★条款须满足或优于采购文件要求，否则响应无效；非★条款由评审委员会讨论后酌情评审。

（一）项目介绍：

泾县青弋江生态修复工程治理河段位于泾县城区，治理起点为徽水河河口，终点为柏山渠渠首，总长度11.66千米。主要工程内容包括：（1）河道疏浚及清障工程：从徽水河河口到柏山渠渠首,约12千米泾县城区段青弋江河道疏浚及清障；（2）防洪工程：主要包括新建堤防（以路代堤型式）3520米、护岸11800米、防洪墙1100米，维修堤防和护岸1650米，新建穿堤涵洞一座，新建亲水平台一座、面积约10亩，新建下河台阶9处；（3）河道滨水湿地工程：新建青弋江滨河湿地、面积约245亩，新建青弋江红杉林生态湿地、面积约1620亩；（4）拦河坝工程：新建液压升降坝一座，坝长346米，坝高3.5米；（5）上述工程范围内的配套工程、零星工程、附属工程。工程建安费估算为5亿元。

（二）服务内容及要求：

1、服务内容

本次招标内容为跟踪审计服务和结算审计服务，包括但不限于：1、根据施工承包合同价、进度计划、编制工程用款计划书；2、制定造价控制的实施细则，确定控制目标；3、参与工程造价控制的有关会议；4、负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核，并提供当月付款建议书；5、承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；6、协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；7、及时核定分阶段完工的分部工程结算，提供完整结算报告、8、工程计量签证资料等原始凭证的完整性、真实性、合法性的审核；9、工程计量款审核；10、工程变更洽商审核；11、竣工结算审核；12、指导完善工程资料。

2、服务要求：

★（1）拟派本项目人员最低配备和持证上岗要求如下：

| 岗位 | 人员最低 配备要求 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- |
| 负责人 | 1名 | 具有注册一级造价师执业资格（水利工程专业）或全国水利造价工程师执业资格，在本单位注册，且证书在有效期内 |
| 专职造价人员 | 2名 | 具有二级及以上注册造价师资格（土木工程或水利工程专业），在本单位注册，且证书在有效期内。 |

注：★1、拟派本项目负责人、专职造价人员必须在本单位注册。

★2、拟派人员需至少保证3人常住现场，并接受采购人考勤，提供承诺函。

★3、若投标人配备的人员不能满足采购人的实际工作需求，须无条件增加人员力量直至满足本项目实际工作需要。未经采购人同意不得更换拟派的人员。

（2）服务质量要求

严格执行现行清单计价规范和消耗量定额有关规定，具体包括不限于：①审核清单工程量计算准确；②审核清单项目齐全，无漏项、错项；③审核项目特征描述合理准确、便于执行；④审核控制价采信有据、定价合理；⑤施工阶段全过程造价审核准确、无误。

（3）其他服务要求

工作内容包括但不仅限于工程进度产值及工程款的审核；各类工程联系文件的审核；工程计量签证资料等原始凭证的完整性、真实性、合法性的审核；工程变更洽商审核；各类施工过程所需的工程量、价的编制及审核；各类零星项目的工程量及价款额编制、审核；其他涉及本工程项目招标人要求的造价咨询服务；

核价索赔：及时准确完成现场零星工程比价定价；现场零星材料定价；供应商索赔谈判。

付款管理：编制年度及月度资金计划；依据合同按时完成付款审批；超合同付款需甲方书面同意方可支付；建立付款台账、甲供料领用台帐、水电扣款台账及各项罚款台帐，每月反馈工程款支付情况。

现场巡查：参加主要隐蔽工程及工程验收工作并完成确认手续；以合同清单及图纸为依据，核实施工现场与清单及图纸施工不符的地方，每月反馈，与施工单位、项目部及时沟通；对现场发生的无效成本每月反馈，分析原因并提出建议。

其他工作：完成《造价咨询工作月报》；配合办理项目招标手续（含预算造价监管手续），办理备案结算手续（含结算造价监管手续），并提供造价相关资料和相关证章；收集国家及省市有关工程造价的法律法规、相关文件，对于可能影响项目造价的情况要做出影响分析，向甲方预警；每季度了解一次公司项目的人工费情况，了解一次外部的人工价格情况，每月了解一次主要材料价格情况。

（三）供应商资格要求：

（详见采购公告）

（四）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照；

2、法人代表（或负责人）授权书及被授权人身份证；

3、符合人员要求的相关资格证书；

4、采购需求及主要技术指标参数要求提供的证明文件；

（五）合同主要条款：

1、付款方式：根据合同金额分解至每半年支付一次，支付至应付费用的90%,剩余 10%待项目竣工结算后审计后，所有成果文件提交采购人，并经审查通过，一次性付清余款。

2、履约保证金：无。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交泾县人民法院仲裁。

（六）服务地点：采购人指定地点。

（七）服务期：预计共60个月，自合同签订之日起至项目结算审计结束。

（八）其他要求：

1、投标报价：投标供应商的报价是为完成本项目服务所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务费用、设备、材料、工具购置及维护费用、管理费用、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用的支出。

2、若中标人的服务质量未达到采购人工作要求或出现重大事故，采购人有权责令整改或解除合同并追究其责任。

2、投标供应商应现场踏勘，作出自己的判断结论和估价。投标人报价中如有漏项、漏算、少算等内容均视为投标供应商报价的技术策略并视为默认。成交后，在签订合同时和管理过程中，投标供应商不得以不完全了解现场情况或工作量增加为由，提出任何形式的增加经费或索赔的要求。投标供应商可自行考察现场,综合考虑风险后报价，切勿盲目低价。